مستندات risk management
نسخه v3.0.0

﻿# ارزیابی ریسک - نسخه 3.0.0

> **نسخه:** 3.0 | **بخش:** ارزیابی ریسک

!!! success "نسخه جاری"

شما در حال مشاهده **نسخه 3.0.0 (آخرین نسخه)** هستید.

**نسخه‌های دیگر:** [📗 نسخه 1.0.0](../v1.0.0/assessment.md) | [📘 نسخه 2.0.0-beta](../v2.0.0-beta/assessment.md)

این سند به ارزیابی و تحلیل ریسک‌ها می‌پردازد.

تحلیل کیفی

ماتریس احتمال-تأثیر

| احتمال | تأثیر | اولویت |

|--------|-------|--------|

| بالا | بالا | 🔴 بحرانی |

| بالا | متوسط | 🟠 مهم |

| متوسط | متوسط | 🟡 متوسط |

تحلیل کمی

محاسبات مالی

$$

EMV = P \times I \times C

$$

🆕 شبیه‌سازی Monte Carlo

```python

def monte_carlo_simulation(risks, iterations=10000):

results = []

for _ in range(iterations):

total_cost = sum(

risk.probability * risk.impact

if random.random() < risk.probability

else 0

for risk in risks

)

results.append(total_cost)

return results

```

ابزارهای ارزیابی

Microsoft Project

@RISK

🆕 Python Risk Analysis

🆕 Machine Learning Models

---

[⬅️ شناسایی](identification.md) | [📄 مرور کلی](overview.md) | [➡️ پاسخ به ریسک](response.md)

﻿# شناسایی ریسک - نسخه 3.0.0

> **نسخه:** 3.0 | **بخش:** شناسایی ریسک

!!! success "نسخه جاری"

شما در حال مشاهده **نسخه 3.0.0 (آخرین نسخه)** هستید.

**نسخه‌های دیگر:** [📗 نسخه 1.0.0](../v1.0.0/identification.md) | [📘 نسخه 2.0.0-beta](../v2.0.0-beta/identification.md)

این سند به روش‌های شناسایی ریسک در پروژه‌ها می‌پردازد.

مقدمه

شناسایی ریسک اولین و مهم‌ترین گام در فرآیند مدیریت ریسک است.

روش‌های شناسایی

1. طوفان فکری (Brainstorming)

جلسات گروهی برای شناسایی ریسک‌های احتمالی.

2. تکنیک دلفی (Delphi)

جمع‌آوری نظرات خبرگان به صورت ناشناس.

3. مصاحبه

مصاحبه با ذینفعان و خبرگان پروژه.

4. 🆕 تحلیل با هوش مصنوعی

استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای شناسایی خودکار ریسک‌ها.

```python

class AIRiskIdentifier:

def identify_risks_from_text(self, project_description):

"""شناسایی خودکار ریسک‌ها از متن پروژه"""

استفاده از NLP برای استخراج ریسک‌ها

risks = []

keywords = ['تاخیر', 'کمبود', 'مشکل', 'خطر', 'نقص']

for keyword in keywords:

if keyword in project_description:

risks.append(f"ریسک مربوط به {keyword}")

return risks

```

چک‌لیست شناسایی ریسک

[ ] بررسی اسناد مشابه

[ ] جلسه طوفان فکری

[ ] مصاحبه با خبرگان

[ ] تحلیل SWOT

[ ] 🆕 تحلیل با AI

---

[🏠 بازگشت](../../index.md) | [📄 مرور کلی](overview.md) | [➡️ ارزیابی ریسک](assessment.md)

﻿# کاهش ریسک - نسخه 3.0.0

> **نسخه:** 3.0 | **بخش:** کاهش ریسک

!!! success "نسخه جاری"

شما در حال مشاهده **نسخه 3.0.0 (آخرین نسخه)** هستید.

**نسخه‌های دیگر:** [📗 نسخه 1.0.0](../v1.0.0/overview.md) | [📘 نسخه 2.0.0-beta](../v2.0.0-beta/overview.md)

این سند به استراتژی‌های کاهش و مدیریت ریسک می‌پردازد.

مقدمه

کاهش ریسک فرآیندی است که در آن تلاش می‌شود احتمال وقوع یا تأثیر ریسک‌ها کاهش یابد.

روش‌های کاهش

1. کاهش احتمال

#### تکنیک‌های عملیاتی

آموزش تیم

استانداردسازی فرآیندها

اتوماسیون وظایف

نظارت مستمر

#### مثال کد Python

```python

class RiskMitigation:

def __init__(self, risk_name, probability, impact):

self.risk_name = risk_name

self.probability = probability

self.impact = impact

self.mitigation_actions = []

def add_action(self, action, cost, effectiveness):

"""افزودن اقدام کاهشی"""

self.mitigation_actions.append({

'action': action,

'cost': cost,

'effectiveness': effectiveness

})

def calculate_residual_risk(self):

"""محاسبه ریسک باقیمانده"""

total_effectiveness = sum(

action['effectiveness']

for action in self.mitigation_actions

)

residual_probability = self.probability * (1 - total_effectiveness)

return residual_probability * self.impact

مثال استفاده

risk = RiskMitigation('تأخیر در تحویل', 0.7, 100000)

risk.add_action('استخدام نیروی اضافی', 20000, 0.4)

risk.add_action('اتوماسیون فرآیند', 50000, 0.3)

print(f"ریسک باقیمانده: ${risk.calculate_residual_risk():,.2f}")

```

2. کاهش تأثیر

#### استراتژی‌های محافظتی

🛡️ بیمه و انتقال ریسک

💾 پشتیبان‌گیری و بازیابی

🔄 برنامه‌های اضطراری

📊 تنوع‌سازی منابع

3. برنامه کاهش جامع

| مرحله | فعالیت | مسئول | زمان | هزینه |

|-------|---------|-------|------|-------|

| 1 | شناسایی ریسک‌های کلیدی | مدیر ریسک | هفته 1 | $5,000 |

| 2 | تحلیل و اولویت‌بندی | تیم تحلیل | هفته 2 | $8,000 |

| 3 | طراحی اقدامات کاهشی | تیم پروژه | هفته 3-4 | $15,000 |

| 4 | اجرای اقدامات | تیم اجرایی | ماه 2 | $50,000 |

| 5 | نظارت و ارزیابی | مدیر ریسک | مداوم | $3,000/ماه |

ابزارهای کاهش ریسک

داشبورد تعاملی

```javascript

// نمونه کد برای داشبورد کاهش ریسک

class MitigationDashboard {

constructor() {

this.mitigationPlans = [];

}

addPlan(riskId, actions, budget) {

const plan = {

riskId: riskId,

actions: actions,

budget: budget,

status: 'در حال برنامه‌ریزی',

effectiveness: 0

};

this.mitigationPlans.push(plan);

return plan;

}

updateProgress(planId, newStatus, effectiveness) {

const plan = this.mitigationPlans.find(p => p.id === planId);

if (plan) {

plan.status = newStatus;

plan.effectiveness = effectiveness;

this.calculateROI(plan);

}

}

calculateROI(plan) {

const riskReduction = plan.effectiveness * this.getRiskValue(plan.riskId);

plan.roi = ((riskReduction - plan.budget) / plan.budget) * 100;

return plan.roi;

}

}

```

🆕 تکنیک‌های پیشرفته

یادگیری ماشین برای پیش‌بینی اثربخشی

```python

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

import numpy as np

class MitigationPredictor:

def __init__(self):

self.model = RandomForestRegressor(n_estimators=100)

def train(self, historical_data):

"""آموزش مدل با داده‌های تاریخی"""

X = historical_data[['cost', 'complexity', 'timeline']]

y = historical_data['effectiveness']

self.model.fit(X, y)

def predict_effectiveness(self, cost, complexity, timeline):

"""پیش‌بینی اثربخشی اقدام کاهشی"""

features = np.array([[cost, complexity, timeline]])

return self.model.predict(features)[0]

مثال

predictor = MitigationPredictor()

predictor.train(historical_data)

effectiveness = predictor.predict_effectiveness(30000, 5, 60)

print(f"اثربخشی پیش‌بینی شده: {effectiveness:.2%}")

```

معیارهای موفقیت

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)

**نرخ کاهش ریسک**: `(Initial Risk - Residual Risk) / Initial Risk × 100%`

**بازگشت سرمایه (ROI)**: `(Risk Reduction - Mitigation Cost) / Mitigation Cost × 100%`

**زمان پاسخ**: میانگین زمان از شناسایی تا اجرای اقدام

4. **درصد موفقیت**: تعداد اقدامات موفق / کل اقدامات × 100%

مطالعه موردی

پروژه: پیاده‌سازی سیستم ERP

**ریسک اولیه:** تأخیر 6 ماهه با هزینه $500,000

**اقدامات کاهشی:**

✅ استخدام مشاور متخصص: $80,000

✅ آموزش کاربران: $30,000

✅ فاز‌بندی پیاده‌سازی: $20,000

**نتیجه:**

تأخیر کاهش به 2 ماه

هزینه اضافی: $150,000

صرفه‌جویی خالص: $220,000

ROI: 169%

چک‌لیست کاهش ریسک

[ ] شناسایی ریسک‌های قابل کاهش

[ ] تحلیل هزینه-فایده هر اقدام

[ ] اولویت‌بندی بر اساس ROI

[ ] تخصیص بودجه و منابع

[ ] تعیین مسئولیت‌ها

[ ] تنظیم برنامه زمانی

[ ] اجرای اقدامات

[ ] نظارت بر پیشرفت

[ ] ارزیابی اثربخشی

[ ] مستندسازی درس‌های آموخته

نتیجه‌گیری

کاهش موثر ریسک نیازمند:

🎯 هدف‌گذاری دقیق

💰 تخصیص مناسب بودجه

⏱️ زمان‌بندی صحیح

👥 مشارکت تیمی

📊 نظارت مستمر

﻿# پایش و کنترل ریسک - نسخه 3.0.0

> **نسخه:** 3.0 | **بخش:** پایش و کنترل

!!! success "نسخه جاری"

شما در حال مشاهده **نسخه 3.0.0 (آخرین نسخه)** هستید.

**نسخه‌های دیگر:** [📗 نسخه 1.0.0](../v1.0.0/monitoring.md) | [📘 نسخه 2.0.0-beta](../v2.0.0-beta/monitoring.md)

این سند به پایش و کنترل مستمر ریسک‌ها می‌پردازد.

شاخص‌های کلیدی (KRI)

داشبورد Real-Time

```

┌──────────────────────────────────┐

│  ریسک‌های بحرانی: 3             │

│  ریسک‌های متوسط: 12             │

│  ریسک‌های کم: 25                │

│  میانگین نمره: 0.42             │

└──────────────────────────────────┘

```

ابزارهای پایش

🆕 داشبورد هوشمند

```python

class RealTimeDashboard:

def __init__(self):

self.risks = []

def update_metrics(self):

return {

'critical': len([r for r in self.risks if r.score > 0.7]),

'high': len([r for r in self.risks if 0.4 < r.score <= 0.7]),

'medium': len([r for r in self.risks if r.score <= 0.4])

}

def generate_alerts(self):

alerts = []

for risk in self.risks:

if risk.score > 0.7:

alerts.append(f"⚠️ هشدار: {risk.name}")

return alerts

```

فرکانس بازبینی

ریسک‌های بحرانی: روزانه

ریسک‌های مهم: هفتگی

ریسک‌های متوسط: ماهانه

گزارش‌دهی

قالب گزارش هفتگی

خلاصه وضعیت

ریسک‌های جدید

ریسک‌های بسته شده

4. تغییرات در اولویت‌ها

5. 🆕 پیش‌بینی‌های AI

---

[⬅️ پاسخ](response.md) | [📄 مرور کلی](overview.md) | [🏠 بازگشت](../../index.md)

﻿# مدیریت ریسک در پروژه‌ها - نسخه 3.0.0

<div class="version-banner">

<div class="version-info">

<span class="version-label">نسخه فعلی:</span>

<span class="version-number">3.0</span>

<span class="version-badge-new">آخرین نسخه</span>

</div>

<div class="version-select-wrapper">

<label for="version-select">انتخاب نسخه:</label>

<select id="version-select" class="version-dropdown-new" onchange="if(this.value) window.location.href=this.value;">

<option value="">-- انتخاب کنید --</option>

<option value="../v1.0.0/overview/">📗 نسخه 1.0.0</option>

<option value="../v2.0.0-beta/overview/">📘 نسخه 2.0.0-beta</option>

<option value="../v3.0.0/overview/" selected>📙 نسخه 3.0.0 (فعلی)</option>

</select>

</div>

</div>

> **نسخه:** 3.0 | **تاریخ انتشار:** آبان ۱۴۰۴ (به‌روزرسانی جدید)

این سند به بررسی پیشرفته مدیریت ریسک در پروژه‌های PMO می‌پردازد.

🆕 تغییرات نسخه 3.0.0

✨ اضافه شدن بخش تحلیل کمی ریسک

✨ اضافه شدن شبیه‌سازی Monte Carlo

✨ داشبورد مدیریت ریسک

✨ یکپارچه‌سازی با ابزارهای هوش مصنوعی

🔄 بهبود فرمول‌های محاسباتی

تعریف ریسک

ریسک یک رویداد یا شرایط نامطمئن است که در صورت وقوع، تأثیر مثبت یا منفی بر اهداف پروژه دارد.

انواع ریسک

1. ریسک‌های فنی

مشکلات تکنولوژی

عدم کارایی سیستم‌ها

نقص‌های طراحی

🆕 ریسک‌های امنیت سایبری

2. ریسک‌های مدیریتی

ضعف در مدیریت پروژه

تعارض در تیم

ارتباطات ناکافی

🆕 عدم چابکی سازمانی

3. ریسک‌های مالی

افزایش هزینه‌ها

کاهش بودجه

نوسانات ارزی

🆕 ریسک‌های تورمی

4. ریسک‌های خارجی

تغییرات قانونی

شرایط بازار

عوامل محیطی

🆕 تحریم‌ها و تغییرات ژئوپلیتیک

فرآیند مدیریت ریسک پیشرفته

```mermaid

graph TD

A[شناسایی ریسک] --> B[تحلیل کیفی]

B --> C[تحلیل کمی]

C --> D[شبیه‌سازی Monte Carlo]

D --> E[برنامه‌ریزی پاسخ]

E --> F[پایش با AI]

F --> A

```

تحلیل کمی ریسک

شبیه‌سازی Monte Carlo

```python

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

class MonteCarloRiskAnalysis:

def __init__(self, iterations=10000):

self.iterations = iterations

def simulate_cost_risk(self, base_cost, risk_factors):

"""شبیه‌سازی ریسک هزینه"""

results = []

for _ in range(self.iterations):

total_cost = base_cost

for risk in risk_factors:

if np.random.random() < risk['probability']:

impact = np.random.uniform(

risk['min_impact'],

risk['max_impact']

)

total_cost += impact

results.append(total_cost)

return np.array(results)

def calculate_statistics(self, results):

"""محاسبه آمار نتایج"""

return {

'mean': np.mean(results),

'median': np.median(results),

'std': np.std(results),

'percentile_90': np.percentile(results, 90),

'percentile_95': np.percentile(results, 95)

}

مثال استفاده

risk_factors = [

{'probability': 0.7, 'min_impact': 10000, 'max_impact': 50000},

{'probability': 0.5, 'min_impact': 5000, 'max_impact': 30000},

{'probability': 0.3, 'min_impact': 20000, 'max_impact': 100000}

]

mc = MonteCarloRiskAnalysis()

results = mc.simulate_cost_risk(base_cost=1000000, risk_factors=risk_factors)

stats = mc.calculate_statistics(results)

print(f"میانگین هزینه: {stats['mean']:,.0f}")

print(f"90% اطمینان: {stats['percentile_90']:,.0f}")

```

ماتریس احتمال-تأثیر پیشرفته

| احتمال \ تأثیر | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |

|---------------|---------|-----|-------|------|-----------|

| **خیلی زیاد (>80%)** | 🟡 متوسط | 🟠 بالا | 🔴 بحرانی | 🔴 بحرانی | ⚫ فاجعه |

| **زیاد (60-80%)** | 🟢 پایین | 🟡 متوسط | 🟠 بالا | 🔴 بحرانی | 🔴 بحرانی |

| **متوسط (40-60%)** | 🟢 پایین | 🟡 متوسط | 🟡 متوسط | 🟠 بالا | 🔴 بحرانی |

| **کم (20-40%)** | 🟢 پایین | 🟢 پایین | 🟡 متوسط | 🟠 بالا | 🟠 بالا |

| **خیلی کم (<20%)** | 🟢 پایین | 🟢 پایین | 🟢 پایین | 🟡 متوسط | 🟠 بالا |

فرمول‌های پیشرفته

**محاسبه ارزش مورد انتظار (EMV):**

$$

EMV = \sum_{i=1}^{n} (P_i \times I_i)

$$

**محاسبه ذخیره احتیاطی (Contingency Reserve):**

$$

CR = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (P_i \times I_i^2)}

$$

**شاخص عملکرد ریسک (RPI):**

$$

RPI = \frac{\text{Risks Closed}}{\text{Total Identified Risks}} \times 100

$$

داشبورد مدیریت ریسک

شاخص‌های کلیدی (KRI)

| شاخص | مقدار فعلی | آستانه | وضعیت |

|------|-----------|---------|-------|

| تعداد ریسک‌های بحرانی | 3 | ≤ 5 | 🟢 سبز |

| میانگین نمره ریسک | 0.42 | ≤ 0.5 | 🟢 سبز |

| درصد ریسک‌های بسته شده | 65% | ≥ 60% | 🟢 سبز |

| زمان پاسخ به ریسک | 2.5 روز | ≤ 3 روز | 🟢 سبز |

یکپارچه‌سازی با هوش مصنوعی

```python

class AIRiskPredictor:

"""پیش‌بینی ریسک با یادگیری ماشین"""

def __init__(self, model_type='random_forest'):

self.model_type = model_type

self.model = None

def train(self, historical_data):

"""آموزش مدل با داده‌های تاریخی"""

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

X = historical_data[['complexity', 'team_size', 'duration', 'budget']]

y = historical_data['risk_occurred']

self.model = RandomForestClassifier(n_estimators=100)

self.model.fit(X, y)

def predict_risk(self, project_features):

"""پیش‌بینی احتمال وقوع ریسک"""

probability = self.model.predict_proba([project_features])[0][1]

return {

'risk_probability': probability,

'risk_level': self._classify_risk(probability),

'recommendation': self._get_recommendation(probability)

}

def _classify_risk(self, prob):

if prob > 0.7:

return 'بالا'

elif prob > 0.4:

return 'متوسط'

return 'پایین'

def _get_recommendation(self, prob):

if prob > 0.7:

return 'اقدام فوری و تخصیص منابع اضافی'

elif prob > 0.4:

return 'نظارت دقیق و برنامه‌ریزی پاسخ'

return 'پایش معمول'

```

مطالعه موردی پیشرفته

پروژه: تحول دیجیتال سازمان

**ریسک‌های شناسایی شده:**

| ID | ریسک | احتمال | تأثیر | EMV | استراتژی |

|----|------|--------|-------|-----|----------|

| R001 | مقاومت در برابر تغییر | 0.8 | $500K | $400K | کاهش |

| R002 | نقص فنی سیستم | 0.4 | $1M | $400K | انتقال |

| R003 | تأخیر در تحویل | 0.6 | $300K | $180K | کاهش |

| R004 | افزایش هزینه | 0.5 | $600K | $300K | پذیرش |

**ذخیره احتیاطی محاسبه شده:** $687,000

**نتایج شبیه‌سازی Monte Carlo:**

میانگین هزینه: $8.2M

90% اطمینان: $9.5M

95% اطمینان: $10.1M

**اقدامات انجام شده با AI:**

پیش‌بینی خودکار ریسک‌های جدید

هشدار زودهنگام برای ریسک‌های بحرانی

بهینه‌سازی تخصیص منابع

ابزارهای پیشرفته

نرم‌افزارها

Microsoft Project + Risk Analysis

Primavera Risk Analysis

@RISK Professional

RiskyProject Pro

🆕 IBM Watson Risk Analytics

🆕 Oracle Crystal Ball

🆕 Python Risk Libraries

فریم‌ورک‌ها

ISO 31000:2018

PMBOK Guide 7th Edition

PRINCE2 Risk Management

🆕 COSO ERM Framework

🆕 Basel III (برای ریسک‌های مالی)

چک‌لیست جامع مدیریت ریسک

مرحله شناسایی

[ ] برگزاری جلسات طوفان فکری

[ ] تحلیل SWOT

[ ] بررسی دروس آموخته

[ ] مصاحبه با خبرگان

[ ] 🆕 تحلیل با هوش مصنوعی

مرحله تحلیل

[ ] تحلیل کیفی

[ ] تحلیل کمی

[ ] 🆕 شبیه‌سازی Monte Carlo

[ ] 🆕 تحلیل حساسیت

[ ] محاسبه EMV

مرحله پاسخ

[ ] تعیین استراتژی

[ ] تخصیص مسئولیت

[ ] محاسبه ذخیره احتیاطی

[ ] 🆕 اتوماسیون پاسخ‌ها

مرحله پایش

[ ] بروزرسانی رجیستر ریسک

[ ] بررسی KRI ها

[ ] 🆕 داشبورد real-time

[ ] 🆕 گزارش‌دهی خودکار

جمع‌بندی و نوآوری‌ها

!!! success "نکات کلیدی نسخه 3.0.0"

استفاده از شبیه‌سازی Monte Carlo برای پیش‌بینی دقیق‌تر

یکپارچه‌سازی با هوش مصنوعی برای هشدار زودهنگام

داشبورد real-time برای تصمیم‌گیری سریع‌تر

فرمول‌های پیشرفته‌تر برای محاسبات مالی

اتوماسیون فرآیندهای روتین

---

**نسخه:** 3.0

**تاریخ آخرین بروزرسانی:** آبان ۱۴۰۴

**مسئول سند:** دفتر مدیریت پروژه (PMO)

---

[🏠 بازگشت به انتخاب نسخه](../../index.md) | [📗 نسخه 1.0.0](../v1.0.0/overview.md) | [📘 نسخه 2.0.0-beta](../v2.0.0-beta/overview.md)

﻿# گزارش‌دهی ریسک - نسخه 3.0.0

> **نسخه:** 3.0 | **بخش:** گزارش‌دهی

!!! success "نسخه جاری"

شما در حال مشاهده **نسخه 3.0.0 (آخرین نسخه)** هستید.

**نسخه‌های دیگر:** [📗 نسخه 1.0.0](../v1.0.0/overview.md) | [📘 نسخه 2.0.0-beta](../v2.0.0-beta/overview.md)

این سند به سیستم‌های گزارش‌دهی و ارتباطات ریسک می‌پردازد.

انواع گزارش‌ها

1. گزارش روزانه

**مخاطب:** تیم پروژه

**محتوا:** ریسک‌های فوری و اقدامات امروز

2. گزارش هفتگی

**مخاطب:** مدیر پروژه

**محتوا:** خلاصه وضعیت ریسک‌ها و روندها

3. گزارش ماهانه

**مخاطب:** مدیریت ارشد

**محتوا:** تحلیل استراتژیک و تصمیم‌گیری

قالب گزارش استاندارد

```markdown

گزارش ریسک ماهانه

**دوره:** مهر 1404

**تهیه‌کننده:** مدیر ریسک

خلاصه اجرایی

تعداد ریسک‌های شناسایی شده: 25

ریسک‌های بحرانی: 3

ریسک‌های حل شده: 8

بودجه مصرفی: $150,000

ریسک‌های برتر این ماه

**تأخیر در تأمین تجهیزات**

احتمال: بالا (80%)

تأثیر: $200,000

وضعیت: در حال پیگیری

اقدامات انجام شده

...

توصیه‌ها

...

```

داشبورد گزارش‌دهی

نمودارها و متریک‌ها

```python

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

class RiskReportGenerator:

def __init__(self, risks_df):

self.risks = risks_df

def generate_summary_report(self):

"""تولید گزارش خلاصه"""

summary = {

'total': len(self.risks),

'critical': len(self.risks[self.risks['severity'] == 'critical']),

'high': len(self.risks[self.risks['severity'] == 'high']),

'medium': len(self.risks[self.risks['severity'] == 'medium']),

'low': len(self.risks[self.risks['severity'] == 'low']),

}

return summary

def plot_risk_trend(self):

"""رسم روند ریسک‌ها در طول زمان"""

plt.figure(figsize=(12, 6))

Group by date and severity

trend = self.risks.groupby(['date', 'severity']).size().unstack()

trend.plot(kind='area', stacked=True, alpha=0.7)

plt.title('روند ریسک‌ها در طول زمان', fontsize=14)

plt.xlabel('تاریخ')

plt.ylabel('تعداد ریسک')

plt.legend(title='شدت', loc='upper left')

plt.grid(True, alpha=0.3)

return plt

def create_risk_matrix(self):

"""ایجاد ماتریس ریسک"""

matrix = pd.crosstab(

self.risks['impact'],

self.risks['probability'],

margins=True

)

return matrix

def export_to_excel(self, filename):

"""خروجی Excel"""

with pd.ExcelWriter(filename, engine='openpyxl') as writer:

Summary sheet

summary_df = pd.DataFrame([self.generate_summary_report()])

summary_df.to_excel(writer, sheet_name='خلاصه', index=False)

Detailed risks

self.risks.to_excel(writer, sheet_name='ریسک‌ها', index=False)

Risk matrix

matrix = self.create_risk_matrix()

matrix.to_excel(writer, sheet_name='ماتریس')

استفاده

risks_df = pd.read_csv('risks.csv')

reporter = RiskReportGenerator(risks_df)

reporter.export_to_excel('monthly_report.xlsx')

```

گزارش‌دهی بصری

قالب PowerPoint خودکار

```python

from pptx import Presentation

from pptx.util import Inches, Pt

class RiskPresentationGenerator:

def __init__(self):

self.prs = Presentation()

self.prs.slide_width = Inches(10)

self.prs.slide_height = Inches(7.5)

def add_title_slide(self, title, subtitle):

"""اضافه کردن اسلاید عنوان"""

slide_layout = self.prs.slide_layouts[0]

slide = self.prs.slides.add_slide(slide_layout)

title_shape = slide.shapes.title

subtitle_shape = slide.placeholders[1]

title_shape.text = title

subtitle_shape.text = subtitle

def add_risk_summary(self, summary_data):

"""اضافه کردن خلاصه ریسک‌ها"""

slide_layout = self.prs.slide_layouts[5]  # Blank layout

slide = self.prs.slides.add_slide(slide_layout)

Add title

title = slide.shapes.add_textbox(

Inches(0.5), Inches(0.5),

Inches(9), Inches(0.8)

)

title.text = "خلاصه وضعیت ریسک‌ها"

title.text_frame.paragraphs[0].font.size = Pt(32)

title.text_frame.paragraphs[0].font.bold = True

Add summary boxes

y_pos = 1.5

for category, count in summary_data.items():

self._add_summary_box(slide, category, count, y_pos)

y_pos += 1

def save(self, filename):

"""ذخیره فایل PowerPoint"""

self.prs.save(filename)

استفاده

gen = RiskPresentationGenerator()

gen.add_title_slide('گزارش ریسک ماهانه', 'مهر 1404')

gen.add_risk_summary({'بحرانی': 3, 'بالا': 8, 'متوسط': 12, 'پایین': 15})

gen.save('risk_report.pptx')

```

سیستم هشدار خودکار

ارسال ایمیل هشدار

```python

import smtplib

from email.mime.text import MIMEText

from email.mime.multipart import MIMEMultipart

class RiskAlertSystem:

def __init__(self, smtp_server, sender_email, password):

self.smtp_server = smtp_server

self.sender_email = sender_email

self.password = password

def send_critical_alert(self, risk_data, recipient_list):

"""ارسال هشدار برای ریسک بحرانی"""

subject = f"🚨 هشدار: ریسک بحرانی - {risk_data['name']}"

body = f"""

یک ریسک بحرانی شناسایی شده است:

نام: {risk_data['name']}

احتمال: {risk_data['probability']}%

تأثیر: ${risk_data['impact']:,}

وضعیت: {risk_data['status']}

اقدام فوری مورد نیاز است!

لطفاً سیستم مدیریت ریسک را بررسی کنید.

"""

msg = MIMEMultipart()

msg['From'] = self.sender_email

msg['Subject'] = subject

msg.attach(MIMEText(body, 'plain'))

with smtplib.SMTP(self.smtp_server, 587) as server:

server.starttls()

server.login(self.sender_email, self.password)

for recipient in recipient_list:

msg['To'] = recipient

server.send_message(msg)

del msg['To']

def send_weekly_digest(self, summary_data, recipient_list):

"""ارسال خلاصه هفتگی"""

subject = "📊 خلاصه هفتگی ریسک‌ها"

body = f"""

خلاصه وضعیت ریسک‌ها در هفته گذشته:

کل ریسک‌ها: {summary_data['total']}

ریسک‌های بحرانی: {summary_data['critical']}

ریسک‌های جدید: {summary_data['new']}

ریسک‌های حل شده: {summary_data['resolved']}

گزارش کامل را در سیستم مشاهده کنید.

"""

Implementation similar to above

...

استفاده

alert_system = RiskAlertSystem('smtp.gmail.com', 'risk@company.com', 'password')

alert_system.send_critical_alert(risk_data, ['manager@company.com'])

```

KPI های گزارش‌دهی

معیارهای کلیدی

| معیار | فرمول | هدف | وضعیت فعلی |

|-------|-------|-----|-----------|

| نرخ شناسایی به موقع | (ریسک‌های شناسایی قبل از وقوع / کل ریسک‌ها) × 100 | > 85% | 92% ✅ |

| زمان پاسخ میانگین | میانگین زمان از شناسایی تا اقدام | < 48 ساعت | 36 ساعت ✅ |

| دقت پیش‌بینی | (پیش‌بینی‌های صحیح / کل پیش‌بینی‌ها) × 100 | > 80% | 78% ⚠️ |

| نرخ حل ریسک | (ریسک‌های حل شده / کل ریسک‌ها) × 100 | > 70% | 65% ⚠️ |

نمونه Dashboard HTML

```html

<!DOCTYPE html>

<html dir="rtl" lang="fa">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>داشبورد ریسک</title>

<style>

.dashboard {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));

gap: 20px;

padding: 20px;

}

.card {

background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

color: white;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);

}

.card h3 {

margin: 0 0 10px 0;

font-size: 1.2em;

}

.card .number {

font-size: 2.5em;

font-weight: bold;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="dashboard">

<div class="card">

<h3>کل ریسک‌ها</h3>

<div class="number">38</div>

</div>

<div class="card">

<h3>ریسک بحرانی</h3>

<div class="number">3</div>

</div>

<div class="card">

<h3>در حال پیگیری</h3>

<div class="number">15</div>

</div>

<div class="card">

<h3>حل شده</h3>

<div class="number">20</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

```

بهترین شیوه‌ها

اصول گزارش‌دهی موثر

**شفافیت کامل** 💎

همه اطلاعات مهم را شامل شود

بدون پنهان‌کاری

**به موقع بودن** ⏰

گزارش‌ها در زمان مقرر ارسال شود

هشدارها فوری باشد

**قابل فهم بودن** 📖

زبان ساده و روان

نمودارها و تصاویر گویا

4. **قابل اقدام بودن** ✅

توصیه‌های مشخص

مسئولیت‌های تعیین شده

چک‌لیست گزارش‌دهی

[ ] تعیین مخاطبان گزارش

[ ] انتخاب قالب مناسب

[ ] جمع‌آوری داده‌های دقیق

[ ] تحلیل و تفسیر

[ ] ایجاد نمودارها

[ ] نوشتن خلاصه اجرایی

[ ] بررسی و تأیید

[ ] ارسال به موقع

[ ] دریافت بازخورد

[ ] آرشیو و مستندسازی

﻿# پاسخ به ریسک - نسخه 3.0.0

> **نسخه:** 3.0 | **بخش:** پاسخ به ریسک

!!! success "نسخه جاری"

شما در حال مشاهده **نسخه 3.0.0 (آخرین نسخه)** هستید.

**نسخه‌های دیگر:** [📗 نسخه 1.0.0](../v1.0.0/response.md) | [📘 نسخه 2.0.0-beta](../v2.0.0-beta/response.md)

این سند به استراتژی‌های پاسخ به ریسک می‌پردازد.

استراتژی‌های پاسخ به تهدید

1. اجتناب (Avoid)

حذف کامل ریسک با تغییر برنامه

2. انتقال (Transfer)

انتقال ریسک به طرف سوم (بیمه، پیمانکار)

3. کاهش (Mitigate)

کاهش احتمال یا تأثیر ریسک

4. پذیرش (Accept)

پذیرش ریسک و تخصیص ذخیره احتیاطی

🆕 5. اتوماسیون پاسخ

پاسخ خودکار به ریسک‌ها با AI

```python

class AutomatedRiskResponse:

def auto_respond(self, risk):

if risk.score > 0.8:

return "اقدام فوری - فعال‌سازی برنامه اضطراری"

elif risk.score > 0.5:

return "هشدار - نظارت دقیق"

else:

return "پایش معمول"

```

برنامه‌ریزی پاسخ

| ریسک | استراتژی | مسئول | بودجه |

|------|----------|-------|-------|

| R001 | کاهش | مدیر پروژه | 100M |

| R002 | انتقال | مدیر مالی | 50M |

---

[⬅️ ارزیابی](assessment.md) | [📄 مرور کلی](overview.md) | [➡️ پایش](monitoring.md)

این مستند به صورت خودکار از سیستم مستندسازی PMO تولید شده است